## Агрегатор микрозаймов. Фронтенд

Шапка с вариантами меню для 5 ролей – 10 ч.

Подвал – 2 ч.

12 страниц с реестрами, формами ввода данных, табами и модальными окнами (еще 4 – без содержимого) – 98 ч.

Пользовательское меню, авторизация смена пароля – 12 ч.

Идентификация – 24 ч.

Изучение Materialize.css – 24 ч.

Доработка до внешнего вида исходных страниц – 40 ч.

Резерв времени за неопытность (20%) – 40 ч.

**Итого – 250 часов**